Resumen de avances — Sitio web LocalExpertiz

Fecha: 22 de junio, 2026

────────────────────────────────────────────────────────────

1. Reposicionamiento estratégico: de redes sociales → diseño web

Se reorientó todo el sitio para que comunique el nuevo negocio: la construcción de páginas web (antes estaba enfocado en redes sociales).

Actualizados: título y SEO, hero, banda de servicios, sección “Nosotros” y todos los textos clave.

Se eliminaron las 6 páginas internas de redes sociales y se corrigieron todos los enlaces (sin enlaces rotos).

El blog (que era 100% de redes sociales) quedó en estado “Próximamente” con enfoque de diseño web.

2. Investigación de mercado (entregable: presentación)

Se realizó una investigación de competidores enfocada en construcción de páginas web, con precios reales de México y EE.UU., quién ofrece qué y a cuánto, y los modelos de cobro. Incluye una propuesta de 3 paquetes con precios definidos:

Web Lanzamiento (pago único) — desde $18,000 MXN / $2,500 USD

Web + Crecimiento (con soporte mensual) — paquete recomendado

Web Autónoma (CMS editable por el cliente)

Entregable: presentación LocalExpertiz-Investigacion-Web.pptx (18 diapositivas, más de 25 fuentes).

3. Nuevos elementos en el sitio

Sección de Precios nueva, con los 3 paquetes y un botón para cambiar entre MXN y USD.

Servicios reescritos a los 3 pilares de web: Diseño & Desarrollo, Soporte & Mantenimiento, y Webs Autoadministrables.

Portafolio actualizado a 4 proyectos de diseño web, cada uno con su página de detalle propia (Tienda en Línea, Landing Pages, Web Autoadministrable y Sitio Corporativo).

4. Rediseño visual y experiencia (UX)

Tipografía mucho más grande y moderna en todo el sitio.

Animaciones de aparición modernas, scroll suave, parallax en imágenes y barra de progreso de lectura.

Encabezado transparente sobre el hero (se vuelve sólido al bajar).

Sección de testimonios rediseñada (tarjetas apiladas con estrellas y rotación automática).

Palabra animada en el hero que alterna “MARCA” ↔ “EMPRESA” automáticamente.

Responsive (móvil/tablet) revisado y afinado.

5. Pendientes / decisiones para validar

Validar los precios de los 3 paquetes contra nuestros costos y márgenes reales.

Reemplazar imágenes y métricas del portafolio (hoy son placeholder) por proyectos y resultados reales.

Sumar testimonios reales de clientes.

Definir si reforzamos el verde de marca (hoy domina el azul).

────────────────────────────────────────────────────────────

LocalExpertiz · Diseño y Desarrollo Web · USA + MX